## Bước 1. Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | T (Testable) sai: "đẹp và dễ dùng", "hài lòng" là cảm nhận chủ quan, không có cách nào kiểm tra đã xong hay chưa. |
| US3 | V (Valuable) sai: lợi ích "code dễ bảo trì" chỉ có ích cho lập trình viên, không mang giá trị cho người dùng; "dùng React" là giải pháp kỹ thuật chứ không phải nhu cầu. |
| US4 | S (Small) sai: gộp quá nhiều việc (3 mốc thời gian, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel, tự gửi email) nên không ước lượng được và không làm xong trong một Sprint. |

## Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2:

Là một khách hàng, tôi muốn đặt xong một đơn hàng trong tối đa 3 lần chạm, từ lúc chọn món đến lúc xác nhận, để đặt món nhanh và không bị rối.

Tiêu chí đo được: đếm số lần chạm từ lúc chọn món đến lúc xác nhận đơn, kết quả phải nhỏ hơn hoặc bằng 3.

b) Tách US4 thành cây 3 cấp:

Epic: Báo cáo kinh doanh cho ban giám đốc

Feature: Báo cáo doanh thu

Story US4a: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, để theo dõi kinh doanh theo thời gian.

Story US4b: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel, để gửi cho ban giám đốc.

Các phần còn lại của US4 (theo khu vực, theo nhà hàng, tự gửi email) để thành story riêng, đưa vào backlog sau.

## Bước 3. Xếp lại backlog

a) Thứ tự ưu tiên:

| Thứ tự | Mục | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 | Giúp khách tìm món nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đặt món, nhỏ và rõ. |
| 2 | US2 (đã sửa) | Giảm số bước đặt món, tăng tỷ lệ hoàn tất đơn. |
| 3 | US4a | Báo cáo cơ bản cho admin, làm nền cho US4b. |
| 4 | US4b | Phụ thuộc US4a, có báo cáo rồi mới xuất được. |

b) Theo DEEP, story đứng đầu (US1) cần chi tiết đến mức nào?

Story đứng đầu phải chi tiết nhất: có tiêu chí chấp nhận cụ thể (có danh sách loại món, chọn xong chỉ hiện nhà hàng thuộc loại đó, không có kết quả thì hiện thông báo), ước lượng được và đủ nhỏ để xong trong một Sprint.

Buổi Refinement còn phải làm gì trước khi đưa vào Sprint?

Làm rõ câu hỏi còn mở (ví dụ có lọc nhiều loại món cùng lúc không), viết tiêu chí chấp nhận, nhóm ước lượng (ví dụ Planning Poker), kiểm tra lại INVEST, rồi mới đưa vào Sprint.